| HMRC ¦ Relatório Mensal de Segurança e Ambiente Nº. 032 |  |
| --- | --- |
| Designação da obra: Hospital Militar Regional de Cabinda | N.º da Obra: 12DC - DEI/SV/2021 |
| Mês: Maio de 2026 | Project Manager: Fábio Seda |

- Índice

1.	Identificação dos intervenientes na obra	2

2.	Empresas envolvidas	2

3.	Formação	2

4.	Segurança e Saúde do Trabalho	2

a)	Sinistralidade	2

b)	Controlo de alcoolemia	2

c)	Advertências	2

d)	Simulacros	3

5.	Ambiente	3

a)	Consumos ambientais	3

b)	Incidentes ambientais	3

c)	Produção mensal de resíduos	3

d)	Produção acumulada de resíduos	3

e)	Estudos técnicos	3

6.	Reclamações	3

7.	Acções de interacção com a comunidade	4

8.	Checklist	4

9.	Anexos	4

a)	Mapa de sinistralidade	5

b)	Checklist de HSE	7

c)	Relatório de simulacro	10

d)	Registos de verificação de extintores em obra	17

e)	Registos de verificação de equipamentos em obra	19

f)	Seguro de Acidentes de Trabalho	26

g)	Registos de distribuição de EPI	28

h)	Registos de formação	47

| # Identificação dos intervenientes na obra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Função | Assinatura |
| Dilson Cardoso | Site Manager |  |
| Hendrik Silva | Coordenador HSE |  |
| Juarês Manico | Coordenador Ambientalista |  |
| João Luzolo | Assistente HSE |  |
| Matias Salvador | Assistente HSE |  |

| # Empresas envolvidas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Especialidade | Número de trabalhadores |
| VAMED | Gestor do Projecto | 8 |
| Mota-Engil | Subcontratado de estrutura | 54 |
| Confrasilvas (Mota-Engil) | Subcontratado de cofragem | 24 |
| Protector | Segurança Patrimonial | 6 |
| Afrilim | Limpeza | 1 |
| Total |  | 93 |

| # Formação |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Âmbito / Tema | Número de formações |  | Total de participantes |  |  | Tempo total de formação (n.º formandos x 45min.) |  |
|  | Mês | Acumulado | Mês | Acumulado |  | Mês | Acumulado |
| Indução | 3 | 155 | 4 | 512 |  | 180 | 23 040 |
| Segurança | 22 | 500 | 1144 | 35 913 |  | 51 480 | 1 616 065 |
| Ambiente | 4 | 101 | 184 | 6324 |  | 8280 | 284 580 |
| Segurança Patrimonial | 0 | 37 | 0 | 110 |  | 0 | 4 950 |
| Visitantes | 0 | 4 | 0 | 19 |  | 0 | 855 |

# Segurança e Saúde do Trabalho

| ## Sinistralidade |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º acidentes |  |  | Dias perdidos |  |  |  |  | Índice de Gravidade |  |  |  |  | Índice de Frequência |  |  |  |
| Mês | Acumulado |  | Mês |  |  | Acumulado |  | Mês |  | Acumulado |  |  | Mês |  | Acumulado |  |
| 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 1.45 |  |
| ## Controlo de alcoolemia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de testes |  |  |  | Negativos |  |  |  |  |  |  | Positivos |  |  |  |  |  |
| Mês |  | Acumulado |  | Mês | % |  | Acum. |  | % |  | Mês | % |  | Acum. |  | % |
| 85 |  | 2823 |  | 85 | 100% |  | 2810 |  | 99.54% |  | 0 | 0 % |  | 13 |  | 0.46% |

| ## Advertências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Total de advertências |  | Retiradas da obra (1 dia) |  | Retiradas da obra (definitivo) |  |
| Mês | Acumulado | Mês | Acumulado | Mês | Acumulado |
| 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 |

| ## Simulacros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data | Âmbito | Descrição |  | Entidades externas envolvidas |
| 30/04/2026 | Segurança | Simulação de importância de uso de capacete. |  | Nenhuma. |

| # Ambiente ## Consumos ambientais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Água (m3) |  | Combustível (L) |  |  | Energia eléctrica (kWh) |  |
| Mês | Acumulado | Mês |  | Acumulado | Mês | Acumulado |
| 78 m3 | 3356.6 m3 | 7546 L |  | 410 753 L | 2428,8kWh | 59 621,2 kWh |

| ## Incidentes ambientais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Tipo de incidente | Relatório (S/N) | Resíduo resultante | Quantidade |

Nada a registar

| ## Produção mensal de resíduos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resíduos | Quantidade | Transportador |  | Destino final | Tipo de operação |
| RSU | 106 kg | Organizações AP |  | Lixeira da planície | Destruição |
| Resíduos Biodegradáveis | 47 kg | Organizações AP |  | Lixeira da planície | Destruição |
| Entulho | 18 m3 | Organizações AP |  | Lixeira da planície | Destruição |

| ## Produção acumulada de resíduos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Designação do resíduo | Código LAR | Quantidade |
| Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) | 20 03 01 | 9 689 kg |
| Entulho | 17 09 04 | 877,84 m3 |
| Resíduos silvícolas | 02 01 07 | 12.5 m3 |
| Solos sobrantes | 17 05 04 | 47187 m3 |
| Madeira | 17 02 01 | 23 631 m3 |
| Baldes de tinta vazios | 15 01 10 | 22,92 m3 |
| Resíduos Biodegradáveis | 20 01 08 | 3 393 kg |

| ## Estudos técnicos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de medição |  | Data | Relatório (S/N) | Referência do Relatório |
| São realizados com a periodicidade trimestral. |  |  |  |  |

| # Reclamações |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Descrição | Reclamante | Estado |
| No presente mês não se registaram reclamações. |  |  |  |

Nota 1: Para consulta de reclamações anteriores deve ser consultado o arquivo das reclamações.

| # Acções de interacção com a comunidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Descrição da acção | Entidade envolvida | N.º intervenientes |
| No presente mês não houve interação com a comunidade. |  |  |  |

| # Checklist |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado (%) | 96.23% | Classificação | EXCELENTE |  |

# Anexos

## Mapa de sinistralidade

## Checklist de HSE

## Relatório de simulacro

## Registos de verificação de extintores em obra

## Registos de verificação de equipamentos em obra

## Seguro de Acidentes de Trabalho

A nossa apólice é renovada automaticamente, encontramo-nos a aguardar o recibo mais recente. Partilharemos assim que o recebermos.

## Registos de distribuição de EPI

Vamed - Por conterem dados pessoais, os mesmos poderão ser consultados nas instalações em obra, junto dos técnicos HSE.

Mota-Engil – Apresentamos de seguida os documentos por nos terem sido transmitidos pela empresa.

## Registos de formação