| DE: VE | PARA: | Participantes | DATA: 24-04-2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓPIA: Fabio Seda; Ernestina Miguel; Eduardo Silva; Rita Casqueiro; Hendrik Silva; Juarês Manico; Eleucádio Camuto; |  |  |  |  |
| ASSUNTO: HMRH – Relatório de Visita de Acompanhamento de HSE n.º 114 |  |  |  |  |

| HMRH ¦ Reunião Semanal de Segurança e Ambiente No.114 |  |
| --- | --- |
| Data de emissão: 24-04-2026 | N.º da Obra: 13DC-DEI/SV/2021 |
| Data da reunião: 24-04-2026 | Doc. no.: 114/2026 |
| Hora: 10:00 – 11H:00 | Gestor: Eduardo Silva |
| Lugar: Obra e Sala de reuniões da obra | Redator: Faustino dos Santos |
| Assunto: Reunião semanal de Segurança e Ambiente n.º 114 |  |

| Participantes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eduardo Silva Hendrik Silva Faustino Santos Leonel Luamba Nelson Segunda | Manager HSE Manager HSE Diretor Adjunto THSE |  |  | VAMED VAMED VAMED Belo Empreendimentos Belo Empreendimentos |  |  |  |
| Próxima reunião |  |  |  |  |  |
| Número: 115/2026 |  |  | Assunto: Reunião de Segurança e Ambiente n.º 114/2026 |  |  |  |
| Data: 06-05-2026 |  |  | Hora: 10:00 |  |  |  |
| Lugar: Obra e Sala de reuniões da obra |  |  |  |  |  |  |

A	BELO EMPREENDIMENTOS

A1. – DESCRIÇÃO DAS SITUAÇÕES A MELHORAR:

A1.01 – Temas provenientes da última reunião

| Data da ocorrência | 06-02-2026 |
| --- | --- |
| Situação identificada | Máquina Multifunção. |  |
| Medida(s) correctiva(s) | Quanto aos elementos em falta na Multifunção, a Belo Empreendimentos garantiu-nos em reunião que os equipamento como pirilampo e outros em falta já se encontram na obra aguardando os mecânicos da Belo Empreendimentos que virão de Luanda durante os próximos 15 dias. |  |
| Responsabilidade | Nelson Segunda/ Leonel Luamba. |  |
| Prazo | Data 06/05/2026 |  |
| Estado | Não Resolvido. |  |

| Data da ocorrência | 25-03-2026 |
| --- | --- |
| Situação identificada | Vassamento da fossa de apoio ao wc. |  |
| Medida(s) correctiva(s) | Até ao momento a Belo Empreendimentos não retirou os excrementos da fossa de apoio ao wc do pessoal na obra visto que está cheia e a gerar mau cheiro e o mais grave encontra-se próximo do refeitório de apoio ao pessoal da Belo Emprendimentos. A pois a reunião de segurança, a direção da Vamed decidio paralisar as activiidades na segunda-feira dia 27 de Abril caso a situação não se resolver. |  |
| Responsabilidade | Nelson Segunda/Leonel Luamba. |  |
| Prazo | Data 27/04/2026 |  |
| Estado | Não Resolvido. |  |

temas provienentes da reunião passada foram todos resolvido.

A1.02 – Novos temas resultantes da visita à obra

Durante a visita de campo á obra não surgiram te mas novos para serem discutidos na reunião semanal de segurança e ambiente.

A1 - Aspectos a melhorar

Recomenda-se a implementação das seguintes melhorias na obra:

• Retirada de águas de chuva em vários blocos da obra.

• Manutenção de todos extintores da central de Betão da Prefangol.

•  Manutenção dos aparelhos de ar-condicionados dos escritórios.

A2 – Aspectos positivo

• Elevado nível de organização e limpeza, evidenciado nas diversas frentes de trabalho.

• Corte de capim na parte interior da obra.