| HMRH ¦ Relatório Mensal de Segurança e Ambiente Nº. 036 |  |
| --- | --- |
| Designação da obra: Hospital Militar Regional do Huambo | N.º da Obra: 13DC – DEI/SV/2021 |
| Mês: Maio de 2026 | Project Manager: Fabio Seda |

Índice

1.	Identificação dos intervenientes no relatório	2

2.	Empresas envolvidas	2

3.	Formação	2

4.	Segurança e Saúde do Trabalho	2

a.	Sinistralidade	2

b.	Controlo de alcoolemia	2

c.	Advertências	3

d.	Simulacros	3

5.	Ambiente	3

a.	Consumos ambientais	3

b.	Incidentes ambientais	3

c.	Produção mensal de resíduos	3

d.	Produção acumulada de resíduos	3

e.	Medições / Análises realizadas	3

6.	Qualidade	4

a.	Reclamações	4

7.	Social	4

a.	Acções de interacção com a comunidade	4

8.	Checklist	4

9.	Anexos	4

a.	Mapa de sinistralidade	5

b.	Checklist de HSE	7

c.	Pagamento de Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	11

d.	Registo de distribuição de EPI	12

e.	Guias de manifesto de resíduos	13

f.	Registos de verificação de equipamentos em obra	13

g.	Registos de formação	21

| Identificação dos intervenientes no relatório |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Função | Assinatura |
| Eduardo Silva | Site Manager |  |
| Leônidas Calheiros | Site Manager Deputy |  |
| Hendrik Silva | HSE Coordinator |  |
| Juarês Manico | Coordenador Ambientalista |  |
| Faustino Santos | Assistente HSE |  |

| Empresas envolvidas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Especialidade | Número de trabalhadores |
| VAMED | Gestor do Projecto | 12 |
| DAR | Fiscalização | 1 |
| FAA | Forças Armadas | 21 |
| BELO EMPREENDIMENTOS | Construção Civil | 135 |
| CEM (Belo) | Estrutura de Betão | 02 |
| PREFANGOL (Belo) | Fornecedor de Betão | 5 |
| CIPTOP (Belo) | Topografia | 1 |
| GUEMAKAL (Belo) | Segurança Patrimonial | 4 |
| CAMACUTI | Impermeabilização | 10 |
| AFRILIM | Limpeza | 1 |
| Total |  | 192 |

| Formação |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Âmbito / Tema | Número formações |  | Total de participantes |  |  | Tempo total de formação (n.º formandos x 45min.) |  |
|  | Mês | Acumulado | Mês | Acumulado |  | Mês | Acumulado |
| Indução | 02 | 117 | 02 | 515 |  | 90 | 23.300 |
| Segurança | 03 | 275 | 313 | 15.385 |  | 14.085 | 2.764.395 |
| Ambiente | 01 | 35 | 93 | 2.760 |  | 4.185 | 124.200 |
| Visitantes | 12 | 220 | 08 | 5.706 |  | 360 | 80.225 |
| Segurança Patrimonial | 02 | 49 | 08 | 194 |  | 360 | 8.010 |

| Segurança e Saúde do Trabalho ## Sinistralidade. N.º acidentes; Dias perdidos; Índice de Gravidade; Índice de Frequência. Mês; Acumulado; Mês; Acumulado; Mês; Acumulado; Mês; Acumulado. 0; 1; 0; 0; 0.00; 0.00; 0.00; 0.73. ## Controlo de alcoolemia |
| --- |
| Número de testes |  | Negativos |  |  |  | Positivos |  |  |  |
| Mês | Acumulado | Mês | % | Acum. | % | Mês | % | Acum. | % |
| 95 | 4.797 | 94 | 98,95 | 4.262 | 88,85 | 01 | 1,05 | 535 | 11,15 |

| ## Advertências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Total de advertências desde o início do projecto |  | Retiradas da obra (1 dia) |  | Retiradas da obra (definitivo) |  |
| Mês | Acumulado | Mês | Acumulado | Mês | Acumulado |
| 04 | 98 | 03 | 43 | 01 | 11 |
| ## Simulacros |  |  |
| Data | Âmbito | Descrição |  | Entidades externas envolvidas |  |
| Foi realizado simulacro na obra no dia 07 de Abril de 2026. |  |  |  |  |  |

Ambiente

## Consumos ambientais

| Água (m3) |  | Combustível (L) Gasóleo |  | Energia eléctrica (kWh) |  | Gás (kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado |
| 528 | 997.367 | 1.033 | 5.081 | 1.995 | 223.691.777 | 0 | 180 |

| ## Incidentes ambientais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Tipo de incidente | Relatório (S/N) | Resíduo resultante | Quantidade |
|  | Nada a Registar. |  |  |  |

| ## Produção mensal de resíduos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de resíduos | Quantidade | Transportador | Destino final |  | Tipo de operação |
| Resíduos Sólidos Urbanos | 1.410kg | Belo Empreendimentos | Depósito do Sacaála |  | Depósito |
| RCD - Entulho | 570 kg | Belo Empreendimentos | Reaproveitamento |  | Composição de Solo |
| Águas Negras( Excrementos) | 30.000 L | Belo Empreendimentos | Depósito do Sacaála |  | Eliminação Total |

| ## Produção acumulada de resíduos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Designação do resíduo | Código LER | Quantidade |
| Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) | 20 03 01 | 884.560 kg |
| Solos sobrantes | 17 05 04 | 3.074 m3 |
| Aço | 17 04 05 | 13.401,5 kg |
| Resíduos indiferenciados | 20 02 03 | 25.443.180 m3 |
| Resíduos perigosos/contaminados | 16 01 21 | 13.824 L |
| RCD - Entulho | 17 09 04 | 12.842.182m3 |
| Águas Negras / Excrementos | 02 01 06 | 191.000 L |
| Plástico | 17 02 03 | 18.416 kg |
| Madeira | 17 02 01 | 4.860 m3 |

| ## Medições / Análises realizadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de medição | Data | Relatório (S/N) | Referência do relatório |

No mês em análise não foram realizadas medições técnicas.

| Qualidade ## Reclamações |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Descrição | Reclamante | Estado |
| Sem reclamações a registar até à presente data. |  |  |  |

Nota1: Para consulta disponível no arquivo das “Reclamações”.

| Social ## Acções de interacção com a comunidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Descrição da acção | Entidade envolvida | N.º intervenientes |
| 19/05/2026 | Inquérito com as vendedeiras na proximidade da obra sobre possíveis impactos negativos provocados pela actividade a decorrer (poeira, ruído,etc.) | Comunidade | 5 |

| Checklist |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado (%) | 98,10% | Classificação | Excelente |  |

Anexos

## Mapa de sinistralidade

## Checklist de HSE

## Pagamento de Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais

A VAMED ainda não recebeu o recibo referente ao período em curso. Salientamos que a nossa apólice é de renovação automática, pelo que o seguro se encontra válido.

## Registo de distribuição de EPI

Por ser informação considerada como dados pessoais, a mesma pode ser fisicamente consultada no arquivo em obra, junto do departamento de HSE.

## Guias de manifesto de resíduos

A serem consultadas em ambiente de obra.

## Registos de verificação de equipamentos em obra

## Registos de formação

A serem consultados em obra.